## Slide 1
FRAMEWORK SCRUM
ANDRES DAVID RUIZ FIERRO

## Slide 2
ARTEFACTOS
PRODUCT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
BURN DOWN CHART

## Slide 3
PRODUCT BACKLOG
Tiene el registro de las historias de usuario. Cada historia de usuario se le asignara:
Nivel de Prioridad.
Nivel de Complejidad (Story Points).

## Slide 4
PRODUCT BACKLOG
NIVEL DE PRIORIDAD | NIVEL DE COMPLEJIDAD
Se establecen tres niveles principalmente: Nivel 3: prioridad Alta Nivel 2: prioridad Media Nivel 1: prioridad Baja | Se utilizara una escala Fibonacci con tope máximo de 40 y tope mínimo de 1: 1-2-3-5-8-13-20-40

## Slide 5
PRODUCT BACKLOG
La idea es clasificar estas historias de usuario en tres tipos diferentes teniendo en cuenta su nivel de prioridad, con la respectiva etiqueta de la complejidad que se le fue asignada.
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
HISTORIA DE USUARIO
20

## Slide 6
DEL PRODUCT BACKLOG AL SPRINT BACKLOG
Teniendo la visualización en el formato piramidal para ver las historias de uso con respecto a su prioridad se puede realizar una selección mas “amigable” de lo que se desarrollara en el sprint.
SPRINT BACKLOG

## Slide 7
EL SPRINT BACKLOG
Muestra la lista de ítems elegidos del product backlog que se pueden completar a lo largo del sprint. Cada ítem puede llegar a expandirse en mas tareas, para ello se plantea el siguiente esquema:
Cada rama del árbol posee su respectivo valor de complejidad, al igual que cada tarea y subtarea

## Slide 8
EL SPRINT BACKLOG
Una vez mostrada el Sprint Backlog como diagrama de árbol, es más fácil la distribución de tareas en el equipo de desarrollo, donde cada miembro deberá mostrar el estado de las tareas que se le fue asignada en una tabla como la siguiente.
Integrante | EN PROGRESO | SPRINT | TERMINADA | DIA DE TERMINACIÓN | COMPLEJIDAD
ANDRES | TAREA X |  |  |  | 
SERGIO | TAREA Y |  |  |  | 
DANIELA | TAREA Z |  |  |  | 

## Slide 9
DEL SPRINT BACKLOG AL SPRINT BURNDOWN CHART
Cuando el integrante reporta su tarea como finalizada, la complejidad medida en story points será restada de la complejidad total del sprint. Esto se realiza con el fin de implementar el SPRINT BURNDOWN CHART para analizar como va el progreso del sprint. El gráfico se presenta de la siguiente manera.
El eje x se representa en días trabajados, y el eje y en story points.
Chart: SPRINT BURNDOWN CHART
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Real | 120 | 80 | 50 | 10 | 0
Esperado | 120 | 90 | 60 | 30 | 0

## Slide 10
EL BURNDOWN CHART
Con los avances realizados en el desarrollo de los sprints, también se puede actualizar el BURNDOWN CHART de la totalidad del proyecto, usando el mismo tipo de gráfica, pero cambiando los ejes.
El eje “x” se representara por sprints y el eje “y” en story points.
Chart: BURNDOWN CHART
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4
Real | 200 | 160 | 120 | 50 | 70 | 0
Esperado | 200 | 150 | 100 | 50 | 25 | 0

## Slide 11
GRACIAS